Playbook de Implementação

Integrando Desenvolvimento Ágil Orientado por IA

no SDLC/PDLC da Aegro com IDE Cursor

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data: | Fevereiro 2026 |
| Classificação: | Interno — Confidencial |

1. Resumo Executivo

Este playbook define como a Aegro adotará o Método BMAD (Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development) em todo o seu Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) e Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Produto (PDLC). Ao integrar o BMAD com a IDE Cursor como ambiente de desenvolvimento principal, a Aegro transformará a forma como suas equipes de engenharia e produto idealizam, planejam, arquitetam e implementam software.

O Método BMAD substitui a codificação assistida por IA de forma ad-hoc por um framework estruturado de agentes de IA especializados, workflows guiados e templates reutilizáveis. Essa abordagem garante qualidade consistente, reduz a perda de contexto e escala o desenvolvimento orientado por IA desde a prototipagem até sistemas de produção de nível enterprise.

## 1.1 Objetivos Principais

- Estabelecer um workflow de desenvolvimento orientado por IA padronizado em todos os squads de engenharia da Aegro

- Reduzir o time-to-market para novas funcionalidades em 30–40% através da colaboração estruturada com IA

- Manter consistência arquitetural e qualidade de código conforme o time escala

- Criar agentes e templates reutilizáveis e específicos da Aegro, adaptados às necessidades do domínio agritech

- Garantir rastreabilidade completa dos requisitos de produto até a implementação

## 1.2 Escopo

Este playbook cobre a integração completa do BMAD nos processos de desenvolvimento existentes da Aegro, incluindo configuração da IDE Cursor, configuração de agentes, customização de workflows, treinamento de equipe e governança. Aplica-se a todas as equipes de engenharia de produto trabalhando na plataforma Aegro, incluindo backend, frontend, mobile e engenharia de dados.

# 2. Visão Geral do Método BMAD

O Método BMAD (Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development) é um framework open-source que oferece uma abordagem estruturada para desenvolvimento de software assistido por IA. Ele vai além do “vibe coding” casual, introduzindo agentes de IA especializados, workflows guiados e gerenciamento sistemático de contexto.

## 2.1 Os Quatro Pilares

| Pilar | Descrição | Aplicação na Aegro |
| --- | --- | --- |
| Agentes | Personas de IA especializadas com papéis, responsabilidades e expertise definidos | Agentes customizados para o domínio agritech: Especialista em Culturas, Agente de Compliance Fintech, Arquiteto de Operações de Campo |
| Tarefas | Operações atômicas que os agentes executam para produzir saídas específicas | Tarefas para geração de NF-e, validação de planejamento de safra, workflows de análise de custos |
| Templates | Estruturas YAML/Markdown que definem formatos de saída padronizados | Templates de PRD com campos agritech, templates de design de API para endpoints de dados agrícolas |
| Workflows | Sequências orquestradas conectando agentes, tarefas e templates em processos ponta a ponta | Workflows de sprint alinhados com a cadência de releases e feature flags da Aegro |

## 2.2 Agentes Principais

O BMAD oferece mais de 19 agentes especializados prontos para uso. Os seguintes são mais relevantes para o SDLC da Aegro:

| Agente | Papel | Caso de Uso na Aegro |
| --- | --- | --- |
| Analista | Coleta requisitos, cria briefs de projeto | Traduzir necessidades de gestão agrícola em specs técnicos |
| Product Manager | Cria PRDs, define critérios de aceitação | Definição de features para safra, NF-e, fintech |
| Arquiteto | Projeta arquitetura de sistema e soluções técnicas | Design de API, arquitetura de microsserviços, modelos de dados |
| Product Owner | Prioriza backlog, gerencia escopo de sprint | Planejamento de sprint com contexto de domínio agritech |
| Scrum Master | Facilita cerimônias, gerencia workflows | Orquestração de sprint entre squads da Aegro |
| Desenvolvedor | Implementa features seguindo diretrizes arquiteturais | Geração de código com padrões de codificação da Aegro |
| QA/Testador | Cria planos de teste, valida implementações | Geração de testes para cálculos agrícolas complexos |
| Designer UX | Cria especificações de UI/UX e protótipos | Design mobile-first para app de campo, UIs com suporte offline |

## 2.3 Fases do Workflow BMAD

O BMAD organiza o desenvolvimento em quatro grandes fases, cada uma com workflows estruturados e handoffs entre agentes:

- Fase 1 — Análise: Coleta de requisitos, criação de brief de projeto, alinhamento com stakeholders. O agente Analista facilita a descoberta estruturada para definir escopo e restrições do projeto.

- Fase 2 — Planejamento: Criação de PRD, mapeamento de histórias, definição de critérios de aceitação. O agente Product Manager cria documentação abrangente usando templates específicos do domínio.

- Fase 3 — Solução: Arquitetura técnica, design de API, modelagem de dados, planejamento de infraestrutura. O agente Arquiteto produz documentos de arquitetura seguindo os padrões da Aegro.

- Fase 4 — Implementação: Desenvolvimento baseado em sprints com task sharding, geração de código, testes e revisão. Os agentes Desenvolvedor e QA trabalham na IDE Cursor para iteração rápida.

# 3. Configuração da IDE Cursor

O Cursor é a IDE recomendado para o BMAD na Aegro. Ele oferece integração nativa com agentes de IA, edição multi-arquivo via Composer e suporte direto aos arquivos .mdc de launcher de agentes do BMAD.

## 3.1 Pré-requisitos

| Requisito | Versão Mínima | Observações |
| --- | --- | --- |
| IDE Cursor | Última estável | Baixar em cursor.com |
| Node.js | v18+ | Necessário para o CLI do BMAD |
| npx | Incluído com Node | Usado para instalação do BMAD |
| Git | v2.30+ | Integração com controle de versão |
| Assinatura Cursor | Claude 4.6 Sonnet+ ou GPT-5.3 | Necessária para raciocínio dos agentes |

## 3.2 Passos de Instalação

Siga estes passos para instalar o BMAD em qualquer repositório de projeto da Aegro:

### Passo 1: Instalar BMAD via CLI

# Navegue até a raiz do projeto Aegro cd ~/projects/aegro-platform # Execute o instalador do BMAD npx bmad-method # Quando solicitado: # - Confirme o diretório: Y # - Selecione a IDE: Cursor # - Habilite TTS: conforme preferência # - Selecione módulos: BMad-CORE + BMM (BMad Method) # - Conteúdo custom: Pular por enquanto (adicionaremos agentes Aegro depois)

### Passo 2: Verificar Instalação

# Verifique se o diretório _bmad foi criado ls -la _bmad/ # Estrutura esperada: # _bmad/ # core/ <- Framework principal # agents/ <- Agentes built-in # workflows/ <- Definições de workflow # tasks/ <- Definições de tarefas # bmm/ <- Módulo BMad Method # _config/ <- Arquivos de configuração # _memory/ <- Sistema de memória dos agentes # Verifique o diretório de regras do Cursor ls -la .cursor/rules/bmad-agents/

### Passo 3: Configurar o Cursor

Na IDE Cursor, configure as seguintes opções para integração ideal com o BMAD:

- Modo Agente: Habilite o modo Agent do Cursor no Composer (Cmd/Ctrl + Shift + P → “Toggle Agent”)

- Janela de Contexto: Configure o comprimento máximo de contexto para suportar prompts grandes de agentes

- Auto-Apply: Habilite auto-apply para sugestões do Composer em branches de desenvolvimento

- Diretório de Regras: Verifique se .cursor/rules/ é reconhecido (o Cursor detecta automaticamente)

### Passo 4: Verificar Carregamento dos Agentes

# No chat do Cursor, teste a ativação do agente: /bmad-help # Esperado: O agente de ajuda do BMAD responde com # agentes, workflows e próximos passos disponíveis

Dica Pro: Seleção de Modelo Para o domínio complexo da Aegro, use Claude 3.5 Sonnet ou mais recente como modelo primário no Cursor. Ele lida com PRDs longos e documentos de arquitetura significativamente melhor que modelos menores. Configure em Cursor Settings → Models.

# 4. Estrutura de Diretórios BMAD

Após a instalação e customização, o diretório BMAD em um projeto Aegro deve seguir esta estrutura:

aegro-platform/ ├── _bmad/ │ ├── core/ # Framework principal BMAD │ │ ├── config.yaml │ │ ├── agents/ # Agentes built-in (NÃO MODIFICAR) │ │ ├── workflows/ │ │ └── tasks/ │ ├── bmm/ # Módulo BMad Method │ ├── agents/ # Agentes CUSTOMIZADOS da Aegro │ │ ├── especialista-culturas.agent.yaml │ │ ├── compliance-fintech.agent.yaml │ │ ├── arquiteto-ops-campo.agent.yaml │ │ ├── especialista-nfe.agent.yaml │ │ └── aegro-qa.agent.yaml │ ├── _memory/ # Memória e aprendizado dos agentes │ │ ├── memories.md │ │ └── knowledge/ # Conhecimento de domínio │ │ ├── arquitetura-aegro.md │ │ ├── glossario-culturas.md │ │ └── regras-tributarias-br.md │ └── _config/ │ ├── manifest.yaml │ └── ides/cursor/ ├── .cursor/ │ └── rules/ │ ├── bmad-agents/ # Launchers de agentes (.mdc) │ └── bmad-workflows/ # Launchers de workflows ├── src/ # Código fonte da Aegro └── ...

Separação de Responsabilidades O conteúdo dos agentes fica em _bmad/ enquanto os arquivos de launcher específicos da IDE (.mdc) ficam em .cursor/rules/. Essa separação permite que os mesmos agentes funcionem em múltiplas IDEs, se necessário no futuro.

# 5. Agentes Customizados da Aegro

Além dos agentes built-in do BMAD, a Aegro pode criar agentes específicos do domínio, adaptados ao software de gestão agrícola. Esses agentes codificam conhecimento institucional e expertise de domínio que agentes genéricos não possuem. Segue os exemplos:

## 5.1 Agente Especialista em Culturas

Este agente fornece conhecimento profundo sobre manejo de culturas, planejamento sazonal e terminologia do domínio agrícola específica da agricultura brasileira.

# _bmad/agents/especialista-culturas.agent.yaml metadata: name: Especialista em Culturas version: 1.0.0 description: Especialista de domínio agrícola para a Aegro tags: [dominio, agricultura, culturas, brasil] persona: role: Especialista de Domínio Agrícola expertise: - Ciclos de culturas brasileiras (soja, milho, algodão, café) - Planejamento sazonal e gestão de colheita - Rastreamento de custo de insumos e otimização de produtividade - Operações de campo e integração com maquinário - LCDPR e regulamentações agrícolas brasileiras tone: Técnico mas acessível, sempre fundamentado em operações reais de fazenda commands: validar-logica-agricola: description: Revisar código quanto à precisão do domínio agrícola sugerir-modelo-dados: description: Propor modelos de dados para features de culturas revisar-calculos: description: Verificar cálculos e fórmulas agrícolas

## 5.2 Agente de Compliance Fintech

Lida com os requisitos regulatórios e de compliance para a crescente plataforma de serviços financeiros da Aegro, incluindo crédito rural, seguro e funcionalidades de banco digital.

# _bmad/agents/compliance-fintech.agent.yaml metadata: name: Agente de Compliance Fintech version: 1.0.0 description: Especialista em regulamentação financeira para fintech rural tags: [fintech, compliance, regulamentacao, brasil] persona: role: Especialista em Compliance Fintech expertise: - Regulamentações do Banco Central do Brasil (BCB) - Requisitos de crédito rural - Frameworks de seguro rural (seguro agrícola) - LGPD (proteção de dados) para dados financeiros - Regras de integração NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) tone: Preciso, focado em regulamentação, consciente de riscos commands: verificar-compliance: description: Revisar feature quanto a compliance regulatório validar-nfe: description: Validar lógica de geração de NF-e

## 5.3 Agente Arquiteto de Operações de Campo

Especializado em arquitetura mobile offline-first, sincronização de dados de campo e padrões de integração com maquinário agrícola.

# _bmad/agents/arquiteto-ops-campo.agent.yaml metadata: name: Arquiteto de Operações de Campo version: 1.0.0 description: Especialista em arquitetura mobile e operações de campo tags: [mobile, offline, sync, operacoes-campo] persona: role: Especialista em Arquitetura de Operações de Campo expertise: - Arquitetura mobile offline-first - Padrões de sincronização de dados (CRDT, event sourcing) - Otimização para baixa largura de banda em áreas rurais - Integração com dados de maquinário agrícola (Leaf API) - GPS e geolocalização para mapeamento de talhões tone: Focado em arquitetura, pragmático sobre restrições de conectividade no Brasil rural commands: revisar-offline: description: Revisar feature quanto à capacidade offline projetar-sync: description: Projetar estratégia de sincronização de dados

## 5.4 Diretrizes para Criação de Agentes

Ao criar novos agentes customizados para a Aegro, siga estas diretrizes:

- Responsabilidade Única: Cada agente deve ter um domínio claro de expertise. Evite criar agentes “faz-tudo”.

- Codificar Conhecimento Institucional: Inclua padrões, convenções e regras de domínio específicos da Aegro na persona e nos arquivos de conhecimento do agente.

- Definir Comandos Claros: Cada comando deve mapear para uma ação específica e repetível que o agente pode executar.

- Controle de Versão: Todos os arquivos de agentes devem ser commitados e revisados como mudanças de código.

- Testar com Cenários Reais: Antes de lançar um novo agente, teste-o com histórias de usuário e solicitações de features reais da Aegro.

# 6. Integração com SDLC/PDLC

Esta seção mapeia as fases de workflow do BMAD para o processo de desenvolvimento existente da Aegro, mostrando exatamente quando e como os agentes de IA participam em cada estágio.

## 6.1 Mapeamento de Fases

| Fase SDLC | Fase BMAD | Agentes Primários | Entregas Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Descoberta | Fase 1: Análise | Analista, Especialista em Culturas | Brief de Projeto, Análise de Domínio |
| Definição | Fase 2: Planejamento | Product Manager, PO | PRD, Histórias de Usuário, Critérios de Aceitação |
| Design | Fase 3: Solução | Arquiteto, Arq. Ops Campo | Doc Arquitetura, Specs API, Modelos de Dados |
| Desenvolvimento | Fase 4: Implementação | Desenvolvedor, Scrum Master | Tarefas Sprint, Código, Testes Unitários |
| Testes | Fase 4 (cont.) | QA/Testador, Compliance | Planos de Teste, Verificações de Compliance |
| Release | Pós-Fase 4 | Scrum Master, Desenvolvedor | Release Notes, Checklist de Deploy |

## 6.2 Workflow Detalhado: Desenvolvimento de Feature

Aqui está o workflow ponta a ponta para desenvolver uma nova feature na Aegro usando BMAD no Cursor:

### Estágio 1: Descoberta e Brief (1–2 dias)

- Ativar Agente Analista: No chat do Cursor, carregue o agente Analista. Forneça a solicitação de feature ou feedback do usuário como contexto.

- Descoberta Estruturada: O agente guia você através da coleta de requisitos com perguntas direcionadas sobre personas de usuário, valor de negócio e restrições técnicas.

- Enriquecimento de Domínio: Ative o Especialista em Culturas (ou agente de domínio relevante) para adicionar contexto agrícola e requisitos específicos.

- Saída: Um documento de Brief de Projeto estruturado salvo no diretório docs/ do projeto.

### Estágio 2: PRD e Planejamento (2–3 dias)

- Ativar Agente Product Manager: Alimente o Brief de Projeto como contexto. O agente PM cria um PRD abrangente usando o template da Aegro.

- Mapeamento de Histórias: O agente quebra o PRD em histórias de usuário com critérios de aceitação, organizadas por prioridade de sprint.

- Revisão de Compliance: Para features fintech, ative o Agente de Compliance Fintech para sinalizar requisitos regulatórios.

- Saída: PRD, Histórias de Usuário e itens de Sprint Backlog prontos para importação no Jira/Linear.

### Estágio 3: Arquitetura e Design (2–3 dias)

- Ativar Agente Arquiteto: Forneça o PRD. O arquiteto projeta a solução técnica seguindo os padrões da Aegro.

- Revisão Especializada: Para features mobile, envolva o Arquiteto de Ops de Campo para design offline-first. Para mudanças de API, revise o impacto no modelo de dados.

- Registros de Decisão Arquitetural: O agente arquiteto gera ADRs para decisões técnicas significativas.

- Saída: Documento de Arquitetura, Especificações de API, Mudanças de Modelo de Dados, ADRs.

### Estágio 4: Implementação em Sprint (1–2 semanas por sprint)

- Planejamento de Sprint: Ative o agente Scrum Master para fragmentar a arquitetura em tarefas de sprint implementáveis.

- Task Sharding: O BMAD divide features grandes em tarefas atômicas e conscientes de contexto que cabem na janela de contexto do Cursor.

- Geração de Código: O agente Desenvolvedor gera código seguindo os padrões da Aegro. Use o Cursor Composer para edições multi-arquivo.

- Testes: O agente QA cria planos de teste e gera código de teste. O agente de Compliance valida requisitos regulatórios.

- Saída: Código funcional, testes, documentação e notas de revisão de sprint.

# 7. Templates Específicos da Aegro

Templates padronizam o formato de saída para documentos produzidos pelos agentes BMAD. A Aegro deve customizar esses templates para incluir seções e terminologia específicas do domínio.

## 7.1 Template de PRD

# _bmad/templates/aegro-prd-tmpl.yaml name: Documento de Requisitos de Produto Aegro description: Template de PRD para features da Aegro version: 1.0.0 sections: - title: Visão Geral fields: - nome_feature: string - squad: string # Squad responsável na Aegro - usuarios_alvo: [produtor, contador, agronomo] - prioridade: [P0, P1, P2, P3] - esforco_estimado: string - title: Declaração do Problema fields: - dor_do_usuario: text - solucao_atual: text - impacto_negocio: text - hectares_afetados_estimativa: number # métrica de escala - title: Solução Proposta fields: - descricao_solucao: text - funcionalidades_chave: list - requisito_offline: boolean - integracao_nfe: boolean - componente_fintech: boolean - title: Critérios de Aceitação fields: - criterios: list - casos_extremos: list - requisitos_compliance: list - title: Restrições Técnicas fields: - mudancas_api: list - migracoes_banco: list - integracoes_terceiros: list - requisitos_conectividade: text # offline/online

## 7.2 Template de Registro de Decisão Arquitetural (ADR)

# _bmad/templates/aegro-adr-tmpl.yaml name: Registro de Decisão Arquitetural Aegro description: Template ADR para decisões técnicas sections: - title: Contexto fields: - data_decisao: date - decisores: list - feature_relacionada: string - status: [proposto, aceito, deprecado, substituido] - title: Decisão fields: - descricao: text - justificativa: text - alternativas_consideradas: list - title: Consequências fields: - positivas: list - negativas: list - riscos: list - impacto_offline: text - impacto_performance: text

## 7.3 Template de Tarefa de Sprint

# _bmad/templates/aegro-tarefa-tmpl.yaml name: Tarefa de Sprint Aegro description: Template de tarefa para implementação em sprint sections: - title: Definição da Tarefa fields: - id_tarefa: string - historia_pai: string # link para história de usuário - squad: string - responsavel: string - pontos_estimados: number - title: Detalhes de Implementação fields: - arquivos_modificar: list - novos_arquivos: list - endpoints_api: list - mudancas_banco: list - title: Validação fields: - testes_unitarios: list - testes_integracao: list - passos_teste_manual: list - verificacoes_compliance: list # para features fintech

# 8. Workflows do Dia a Dia no Cursor

Esta seção fornece orientação prática, passo a passo, para cenários de desenvolvimento comuns que os engenheiros da Aegro encontrarão diariamente.

## 8.1 Iniciando uma Nova Feature

# 1. Abra o Cursor no projeto da Aegro cursor ~/projects/aegro-platform # 2. Inicie o BMAD e verifique o que fazer /bmad-help Preciso construir uma feature de planejamento de rotação de culturas # 3. Siga o workflow guiado: # - O agente guiará você pela Fase 1 (Análise) # - Depois Fase 2 (Planejamento/PRD) # - Depois Fase 3 (Arquitetura) # - Finalmente Fase 4 (Implementação) # 4. A qualquer momento, peça ajuda: /bmad-help Acabei a arquitetura, o que faço agora?

## 8.2 Trabalhando em uma Tarefa de Sprint

Ao pegar uma tarefa do backlog do sprint:

- Carregar Contexto: Ative o agente Desenvolvedor no chat do Cursor. Forneça a descrição da tarefa e link para a história/PRD pai.

- Revisar Arquitetura: Peça ao agente para revisar o documento de arquitetura relevante antes de escrever qualquer código.

- Gerar Código: Use o Cursor Composer (Cmd+I) com o agente Desenvolvedor para gerar código em múltiplos arquivos simultaneamente.

- Geração de Testes: Alterne para o agente QA para gerar testes abrangentes para a feature implementada.

- Auto-Revisão: Peça ao agente Desenvolvedor para revisar o changeset completo antes de criar um pull request.

## 8.3 Usando o Party Mode

O Party Mode do BMAD traz múltiplas personas de agentes para uma única sessão para revisão colaborativa. Isso é particularmente útil para features da Aegro que abrangem múltiplos domínios:

# Exemplo: Revisando uma nova feature fintech # No chat do Cursor: # Ative o Party Mode com agentes relevantes /bmad-party arquiteto, compliance-fintech, especialista-culturas # Cada agente revisa pela sua perspectiva: # - Arquiteto: valida design técnico # - Compliance Fintech: sinaliza questões regulatórias # - Especialista em Culturas: garante precisão agrícola

Importante: Gerenciamento de Contexto O Cursor tem um limite de janela de contexto. Ao trabalhar em features grandes, use o task sharding do BMAD para dividir o trabalho em tarefas focadas e atômicas. Cada tarefa deve ser completável dentro de uma única sessão do Cursor sem exceder a janela de contexto.

## 8.4 Atalhos Comuns do Cursor para BMAD

| Comando / Atalho | Ação |
| --- | --- |
| /bmad-help | Obter orientação sobre próximos passos ou agentes disponíveis |
| /bmad-party [agentes] | Ativar Party Mode com múltiplos agentes |
| Cmd+I (Composer) | Edição multi-arquivo com agente Desenvolvedor |
| Cmd+L (Chat) | Conversa de turno único com agente |
| Cmd+K (Inline) | Edições rápidas inline de código |
| @file referencia | Incluir arquivos específicos no contexto do agente |
| @codebase | Deixar o agente buscar no codebase inteiro por contexto |

# 9. Governança e Boas Práticas

## 9.1 Política de Code Review

Todo código gerado por IA deve seguir os mesmos padrões de revisão que código escrito por humanos na Aegro:

- Revisão de PR Obrigatória: Todo changeset gerado por IA requer pelo menos um revisor humano antes do merge.

- Atribuição de Agente: Mensagens de commit devem indicar quando agentes BMAD foram usados (ex: “Gerado com BMAD Developer Agent”).

- Conformidade Arquitetural: Arquitetura gerada por IA deve ser revisada por um engenheiro sênior e validada contra os padrões da Aegro.

- Cobertura de Testes: Código gerado por IA deve atender aos mesmos thresholds de cobertura que código humano (mínimo 80%).

- Revisão de Segurança: Qualquer código de IA que toque autenticação, dados financeiros ou PII requer revisão de segurança.

## 9.2 Governança de Agentes

| Prática | Detalhes |
| --- | --- |
| Controle de Versão | Todos os arquivos YAML de agentes são commitados e revisados via PR |
| Aprovação de Mudanças | Alterações em agentes core requerem aprovação do Tech Lead |
| Validação de Domínio | Agentes de domínio revisados por especialistas no assunto |
| Atualização de Conhecimento | Arquivos de memória/conhecimento atualizados trimestralmente |
| Teste de Agentes | Novos agentes testados com 3+ cenários reais antes do rollout |
| Deprecação | Agentes não utilizados arquivados após 2 trimestres de inatividade |

## 9.3 Segurança de Dados e Privacidade

Ao usar BMAD com Cursor e provedores de LLM, a Aegro deve garantir conformidade com requisitos de proteção de dados:

- Sem Dados de Produção: Nunca inclua dados reais de clientes, nomes de fazendas ou registros financeiros em prompts ou templates de agentes.

- Gerenciamento de Chaves API: Chaves de API de LLM armazenadas em variáveis de ambiente, nunca commitadas em repositórios.

- Conformidade LGPD: Garanta que nenhuma informação pessoalmente identificável seja transmitida a provedores de LLM externos.

- Trilha de Auditoria: Mantenha logs de sessões de desenvolvimento assistido por IA para auditoria de compliance.

- Seleção de Modelo: Use modelos com acordos de tratamento de dados apropriados (revise DPAs dos provedores).

## 9.4 Métricas de Qualidade

Acompanhe estas métricas para medir a efetividade da adoção do BMAD:

| Métrica | Meta | Medição |
| --- | --- | --- |
| Tempo até primeiro PR (novas features) | Redução de 30–40% | Comparar antes/depois da adoção BMAD |
| Score de completude do PRD | >90% | Cobertura de checklist em PRDs gerados |
| Taxa de aceitação de código IA | >75% | PRs mergeados sem retrabalho significativo |
| Cobertura de testes em código IA | >80% | Relatórios automáticos de cobertura |
| Taxa de reuso de agentes | >60% | Agentes customizados usados entre squads |
| Mudança na velocidade do sprint | +20–30% | Story points entregues por sprint |

# 10. Plano de Rollout

A adoção do BMAD na Aegro seguirá uma abordagem faseada para minimizar interrupções e permitir aprendizado iterativo.

## 10.1 Fase 1: Piloto (Semanas 1–4)

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Escopo | 1 squad, 1 projeto de nova feature |
| Equipe | 3–4 engenheiros + 1 PM + 1 Tech Lead |
| Objetivos | Validar setup, treinar equipe, criar primeiro agente customizado |
| Critérios de Sucesso | Completar uma feature de brief a PR usando workflow BMAD |

## 10.2 Fase 2: Expansão (Semanas 5–10)

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Escopo | 3 squads, múltiplas streams de features |
| Equipe | Todos os membros do squad piloto se tornam champions BMAD |
| Objetivos | Criar biblioteca de agentes específicos da Aegro, refinar templates |
| Critérios de Sucesso | Melhoria mensurável de velocidade, biblioteca de agentes reutilizáveis |

## 10.3 Fase 3: Adoção Total (Semanas 11–16)

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Escopo | Todos os squads de engenharia e equipes de produto |
| Equipe | Toda a organização de engenharia (~116 colaboradores) |
| Objetivos | BMAD é prática padrão; melhoria contínua de agentes |
| Critérios de Sucesso | Todas as novas features usam workflow BMAD; métricas atingem metas |

## 10.4 Plano de Treinamento

| Sessão | Duração | Público | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundamentos do BMAD | 2 horas | Todos os engenheiros | Workshop (presencial) |
| Cursor + BMAD Setup | 1 hora | Todos os engenheiros | Laboratório prático |
| Criando Agentes Custom | 1 hora | Tech Leads, Sêniors | Workshop (presencial) |
| Workflow Deep Dive | 1,5 horas | Squads | Sessão por equipe |
| Avançado: Party Mode | 1 hora | Todos os engenheiros | Demo + prática |
| Manutenção de Agentes | 45 min | Tech Leads | Revisão trimestral |

# 11. Troubleshooting e FAQ

## 11.1 Problemas Comuns

| Problema | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Agente não responde | Arquivo do agente não está em .cursor/rules/ | Execute /bmad-help para verificar instalação; re-execute npx bmad-method se necessário |
| Janela de contexto excedida | Conteúdo demais em uma única sessão | Use task sharding; divida o trabalho em tarefas menores |
| Código gerado com erros | Contexto insuficiente ou modelo errado | Forneça referências @file relevantes; use Claude 3.5 Sonnet+ |
| Agente esquece instruções | Histórico de conversa longo | Inicie nova sessão de chat; reative o agente do zero |
| Agente custom não carrega | Erro de sintaxe YAML | Valide o YAML; verifique _bmad/_config/manifest.yaml |
| Saídas inconsistentes | Templates ou memória ausentes | Garanta que templates existem em _bmad/templates/; atualize arquivos de knowledge |

## 11.2 Obtendo Ajuda

- Interno: Poste no canal #aegro-bmad no Slack para suporte da equipe e compartilhamento de aprendizados.

- Docs BMAD: Documentação oficial em docs.bmad-method.org

- GitHub: github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD para issues e atualizações

- Cursor: cursor.com/docs para perguntas específicas da IDE

# 12. Apêndice: Cartão de Referência Rápida

Imprima esta página e mantenha na sua mesa para referência rápida durante as primeiras semanas de adoção do BMAD.

## Comandos Essenciais

| Comando | O Que Faz |
| --- | --- |
| npx bmad-method | Instalar/atualizar BMAD no projeto |
| /bmad-help | Obter orientação contextual e próximos passos |
| /bmad-help [pergunta] | Fazer perguntas específicas sobre workflow |
| /bmad-party [agentes] | Modo de colaboração multi-agente |

## Agentes Customizados da Aegro

| Agente | Quando Usar |
| --- | --- |
| especialista-culturas | Qualquer feature envolvendo culturas, talhões, colheita ou dados agrícolas |
| compliance-fintech | Features com componentes financeiros, tributários, crédito ou seguro |
| arquiteto-ops-campo | Features mobile, capacidade offline, sync de dados de campo |
| especialista-nfe | Geração de NF-e, processamento de documentos fiscais |
| aegro-qa | Planejamento de testes para lógica de negócio específica da Aegro |

## Cheat Sheet de Workflow

| Fase | Agente | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise | Analista | Solicitação de feature | Brief de Projeto |
| Planejamento | Product Manager | Brief de Projeto | PRD + Histórias |
| Arquitetura | Arquiteto | PRD | Doc de Arquitetura |
| Sprint Plan | Scrum Master | Doc de Arquitetura | Tarefas de Sprint |
| Implementação | Desenvolvedor | Tarefa de Sprint | Código + Testes |
| Validação | QA/Testador | Código | Resultados de Teste |